ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

ПРИКАЗ

от 23 апреля 2025г.                                                				№ 60

г. Североуральск

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Североуральский психоневрологический интернат» к отопительному периоду 2025/2026 года

## Во исполнение распоряжения Администрации Североуральского муниципального округа от 07.04.2025 года № 1792 «О подготовке к отопительному периоду 2025/2026 года»,

## ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Североуральский психоневрологический интернат»  к отопительному периоду 2025/2026 года (прилагается).

2. Создать рабочую комиссию по проверке готовности учреждения к отопительному периоду в составе:

Председатель комиссии: Федоров В.Ю. – директор

Члены комиссии:             Орлова Г.В. – заместитель директора по общим вопросам

Полуэктова Е.П. – заведующий структурным подразделением

Гарифуллина А.К. –  техник

Иванов А.Ю. – работник по комплексному обслуживанию и

ремонту зданий.

3. Секретарю руководителя О.Н. Балуевой ознакомить с настоящим приказом всех ответственных лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

## Директор                                                                                      В.Ю. Федоров

## Приложение

## к приказу ГАУ «Североуральский ПНИ»

## от 23.04.2025 № 60

## План мероприятий

## по подготовке государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Североуральский психоневрологический интернат»

## к отопительному периоду 2025/2026 года.

| ## № п/п | ## Наименование мероприятия | ## Срок исполнения | ## Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1. | ## Подготовка зданий и сооружений: |  |  |
| ## 1.1. | ## Планирование, организация и проведение мероприятий по подготовке зданий и сооружений учреждения к сезонной эксплуатации | ## 2025 г. | ## Техник Гарифуллина А.К. |
| ## 1.2 | ## Обеспечение бесперебойной поставки электрической энергии, путем заключения договора с поставщиком | ## постоянно | ## Техник Гарифуллина А.К. |
| ## 1.3 | ## Обеспечение бесперебойного холодного водоснабжения, путем заключения договора с поставщиком | ## постоянно | ## Техник Гарифуллина А.К. |
| ## 1.4 | ## Комплексное обследование и оценка технического состояния системы отопления и холодного водоснабжения в здании интерната, хозяйственно-бытовой канализации | ## 2025г. | ## Заведующий структурным подразделением Полуэктова Е.П. |
| ## 1.5 | ## Техническое обслуживание вентиляции складских и производственных помещений столовой здания интернат- перевод на летний эксплуатационный режим | ## май 2025г. | ## Техник Гарифуллина А.К. |
| ## 1.6 | ## Обеспечить необходимый запас оборудования и материалов на случай возникновения аварийных ситуаций на объектах учреждения | ## сентябрь ## 2025г. | ## Заведующий структурным подразделением Полуэктова Е.П. |
| ## 1.7 | ## Проверка готовности учреждения к к предстоящему отопительному периоду с составлением актов готовности к работе в отопительный период 2025/2026 | ## сентябрь ## 2025г. | ## Заведующий структурным подразделением Полуэктова Е.П. |
| ## 2. | ## Подготовка системы теплоснабжения: |  |  |
| ## 2.1. | ## Промывка системы отопления | ## май – июнь ## 2025 г. | ## Заведующий структурным подразделением Полуэктова Е.П. ## Слесарь-сантехник |
| ## 2.2. | ## Опрессовка системы отопления, силами теплоснабжающей организации | ## май – июнь ## 2025 г. | ## МУП «ТеплоМагистраль» |
| ## 2.3. | ## Частичный ремонт инженерной сети отопления (замена инженерных сетей отопления в подвальном помещении в осях А-Е) | ## июнь ## 2025 г. | ## ИП Голованов П.В. |
| ## 2.4. | ## Провести ревизию запорной арматуры калориферов и спускных кранов на отопительных приборах | ## август 2025 г. | ## Заведующий структурным подразделением Полуэктова Е.П. ## Слесарь-сантехник |
| ## 2.5. | ## Провести ревизию задвижек и вентилей на стояках отопления | ## август 2025 г. | ## Заведующий структурным подразделением Полуэктова Е.П. ## Слесарь-сантехник |
| ## 3. | ## Подготовка систем водоснабжения и водоотведения: |  |  |
| ## 3.1. | ## Обслуживание и ремонт сантехнического оборудования | ## постоянно | ## Заведующий структурным подразделением Полуэктова Е.П. ## Слесарь-сантехник |
| ## 3.2 | ## Устранение утечек в арматуре, водоразборных приборах, фланцевых соединений и т.п. | ## 2025 г. | ## Заведующий структурным подразделением Полуэктова Е.П. ## Слесарь-сантехник |
| ## 4. | ## Подготовка системы электроснабжения: |  |  |
| ## 4.1. | ## Очистка осветительной арматуры | ## постоянно | ## Заведующий структурным подразделением Полуэктова Е.П. ## Электрик Гуськов С.А. |
| ## 4.2 | ## Чистка вентиляционной системы в прачечной | ## ежеквартально | ## Электрик Гуськов С.А. |
| ## 4.3 | ## Техобслуживание и ремонт электрооборудования в столовой | январь-декабрь 2025г. | ## Электрик Гуськов С.А. |
| ## 4.4 | ## Заключение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования, электрических сетей и строительных специализированных работ | постоянно | ## Заведующий структурным подразделением Полуэктова Е.П. |